週次定例 議事録（2026/07/06）

参加者: 開発チーム全員

決定事項:

・リリースは7月17日（木）に実施する

・コードレビューの担当を持ち回り制に変更する

宿題:

・パフォーマンス計測の結果共有（担当: 岡田、期限: 水曜）